Project 模块开发指南

1. 模块最终要做到什么

完成后，你应该有一个很简单但真正可用的项目管理页面：

Projects

FlowDesk Development

Active

2026-10-01 → 2026-12-15

[查看] [编辑] [删除]

Personal Website

Planning

2026-10-10 → 2026-11-20

[查看] [编辑] [删除]

[ + New Project ]

用户能够：

创建 Project → 查看 Project 列表 → 查看某个 Project → 修改 Project → 删除 Project。

这就是 CRUD：

Create

Read

Update

Delete

计划书给 Project 设计的基本信息包括 Description、Status、Start、Deadline，状态包括 Planning、Active、Paused、Completed、Archived。FlowDesk.pdfPDF

2. 把模块拆成 5 个开发任务

你接下来就按照这个顺序推进：

任务 1：Project 数据模型

先决定一个 Project 在数据库里长什么样。例如第一版只需要：

Project

id

name

description

status

start_date

deadline

created_at

updated_at

这一阶段你会自然接触 PostgreSQL、SQLAlchemy、数据库表、字段、数据类型、主键。

任务 2：Project 后端 API

计划书已经给出了基本设计：FlowDesk.pdfPDF

GET    /api/projects

POST   /api/projects

GET    /api/projects/{id}

PATCH  /api/projects/{id}

DELETE /api/projects/{id}

这一阶段主要接触 FastAPI、HTTP、REST、Pydantic、JSON。

任务 3：Project 前端页面

至少建立：

Project List

Project Detail

Create Project

Edit Project

这里开始真正使用 Vue 3 + TypeScript + Vue Router。

任务 4：前后端连接

让 Vue 不再使用假数据，而是真的：

点击 Create

↓

Vue

↓

POST /api/projects

↓

FastAPI

↓

SQLAlchemy

↓

PostgreSQL

↓

Project 创建成功

↓

JSON Response

↓

Vue 更新页面

这是整个 Project 模块最重要的学习成果。

任务 5：完善 CRUD

最后测试完整流程：

创建 Project     ✓

查看 Project     ✓

编辑 Project     ✓

删除 Project     ✓

刷新网页数据还在  ✓

错误输入能处理    ✓

到这里，M1 Project 模块完成。

3. 暂时坚决不做什么

Project 第一版不要加入：

用户登录、Workspace、成员、Task、评论、附件、Dashboard、AI。

这些不是被删除，而是后面的 Milestone 会逐步接进来。

例如现在：

Project

id

name

description

...

等做到 Workspace 后，再演化成：

Project

id

workspace_id   ← 后面加入

name

description

...

这正符合计划书“不一开始建立所有模型，而是每开发一个功能再增加对应模型”的原则。FlowDesk.pdfPDF

4. 你应该怎样使用 Codex

这时候已经可以正式让 Codex 参与开发了，但不要给它：

“帮我完成 Project 模块。”

而是把上面的 5 个任务当作你的任务列表。

例如我们首先做：

Task 1 — 建立 Project 数据模型

完成、理解、测试以后，再进入：

Task 2 — Project REST API

然后 Task 3、4、5。

遇到不会的知识，就在当前 Task 中学习，而不是停下来系统学完整门课程。

所以你现在的项目状态是

FlowDesk

│

├── M0 工程基础

│

└── M1 Project  ← 现在

│

├── ① Project 数据模型      ← START HERE

├── ② Project REST API

├── ③ Project 前端

├── ④ 前后端连接

└── ⑤ CRUD 测试与完善

你的第一个正式开发任务就是「建立 Project 数据模型」。

下一步我们就可以直接进入这个任务：**确定 Project 第一版数据库模型，并建立 FlowDesk 的后端与 PostgreSQL。**这时候才开始真正写代码。